校园二手交易平台

微信小程序项目全流程方案书

（基于微信云开发）

班级：计科23-3班

作者：菲罗热·努尔买买提

学号：2023101111

文档版本：v1.0

生成日期：2026 年 6 月

一、项目标定卡

项目标定卡是项目的“身份证”，它定义了项目的核心信息、目标、范围和交付物，是整个项目开发的行动纲领。

1.1 项目基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 校园二手交易平台微信小程序 |
| 项目定位 | 面向本校学生的闲置物品循环利用平台 |
| 目标用户 | 本校在校学生（建议接入校园邮箱认证） |
| 技术路线 | 微信小程序 + 微信云开发（CloudBase） |
| 开发周期 | 建议 6 周（可根据答辩时间调整） |
| 开发工具 | 微信开发者工具 + VS Code + 微信云控制台 |
| 交付形式 | 小程序源代码 + 云开发环境 + 项目文档 + 毕设论文 |
| 运行环境 | iOS / Android 微信客户端，基础库 3.0.0+ |
| 项目管理 | Git 版本控制 + 云开发多环境（dev / prod） |

1.2 功能清单

根据毕设要求和二手交易场景，将功能按级别划分为 P0（核心必须）、P1（建议实现）、P2（毕设加分）三个档次：

| 功能模块 | 功能描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 用户登录 | 微信一键授权登录，自动创建用户记录 | P0-核心 |
| 首页商品列表 | 瀑布流/列表展示，分页加载，分类导航 | P0-核心 |
| 发布商品 | 表单（标题+描述+价格+图片+分类+联系方式） | P0-核心 |
| 商品详情 | 展示完整信息 + 联系卖家按钮 | P0-核心 |
| 商品搜索 | 关键词模糊搜索（云函数 + RegExp） | P0-核心 |
| 收藏/取消收藏 | 点击收藏，在个人中心查看收藏列表 | P0-核心 |
| 个人中心 | 我的发布、我的收藏、我的订单、个人资料编辑 | P0-核心 |
| 图片上传 | 云存储上传 + 图片预览 + 删除 | P0-核心 |
| 留言/消息 | 商品详情页留言，消息列表展示 | P1-建议 |
| 订单管理 | 确认购买 → 生成订单 → 状态变更 | P1-建议 |
| 分类筛选 | 按分类标签（教材/电子产品/生活用品等）筛选 | P1-建议 |
| 用户评价 | 交易完成后互评 + 信誉分 | P2-加分 |
| 内容安全 | 调用微信内容安全 API 过滤敏感词/违约图片 | P2-加分 |
| 校园认证 | 通过 @xxx.edu.cn 邮箱验证学生身份 | P2-加分 |
| 数据统计 | 商品数/用户数/交易数的聚合统计看板 | P2-加分 |

说明：P0 = 必须实现，P1 = 建议实现，P2 = 毕设加分项

1.3 技术选型全景图

| 层级 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 客户端 | WXML + WXSS + JavaScript | 微信原生小程序框架 |
| UI 组件库 | WeUI / Vant Weapp（推荐） | 快速搭建统一 UI |
| 状态管理 | 全局 App 对象 + 组件传参 | 小程序原生方案，简单够用 |
| 后端 | 微信云开发 CloudBase | 云函数 + 云数据库 + 云存储 |
| 云数据库 | MongoDB 风格 JSON 文档数据库 | 自动扩容容，无需 DBA |
| 云存储 | 腾讯云 COS 对象存储 | 上传图片/文件，CDN 加速 |
| 云函数 | Node.js 运行环境 | 业务逻辑封装，自动扩容容 |
| 内容安全 | cloud.openapi.security | 图片/文本违规检测 |
| 版本控制 | Git + GitHub / GitLab | 代码管理和协作 |
| API 调试 | 微信开发者工具 Network 面板 | 调试网络请求 |

1.4 项目范围与边界

明确做什么和不做什么，有助于答辩时清晰阐述项目边界：

本项目只做微信小程序端，不做管理后台 Web 端

支付功能：不做在线支付，采用「线上联系 + 线下交易」模式

物流功能：不做物流追踪，面交为主

聊天功能：不做实时 IM，采用留言板模式（简化版）

数据存储仅在云开发环境，不涉及自建数据库

校园认证：可选实现，不影响核心功能闭环

二、项目开发框架

2.1 系统架构

系统采用经典的前后端分离架构，借助微信云开发免去服务器运维工作：

| 层级 | 组成 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 表现层 | WXML 页面结构 + WXSS 样式 + 组件化开发 | 用户直接交互的界面 |
| 逻辑层 | 小程序 Page/Component JS 逻辑 | 页面跳转、事件处理、数据绑定 |
| 接口层 | 微信云开发 SDK（wx.cloud.xxx） | 客户端调用云函数的统一入口 |
| 服务层 | 云函数（Node.js 环境） | 业务逻辑封装：登录校验、商品 CRUD、搜索 |
| 数据层 | 云数据库（MongoDB）+ 云存储（COS） | 数据持久化 + 文件存储 |
| 安全层 | 微信登录鉴权 + 云函数权限控制 + 内容安全 API | 数据安全和内容合规 |

三、项目实施流程

本项目按 16 周迭代推进，每周有明确的主题和交付物。

| 时间 | 阶段主题 | 里程碑交付 |
| --- | --- | --- |
| 第 1-3周 | 环境搭建与框架 | 项目启动、云开发环境就绪、基础页面框架搭建 |
| 第 4-6 周 | 商品模块完成 | 发布、列表、详情、分类筛选全链路打通 |
| 第 7-9 周 | 交互模块完成 | 搜索、收藏、留言等交互功能实现 |
| 第 10-12 周 | 订单与个人中心 | 订单流程、个人中心、我的发布/收藏/订单 |
| 第 13-15 周 | 测试与优化 | 全功能测试、Bug 修复、性能优化 |
| 第 16周 | 部署与文档 | 上架审核、毕设论文撰写 |

四、自建测试的结果分析

测试是毕设项目中非常重要的一环，规范的测试过程和数据分析能显著提升论文质量。

4.1 测试环境

| 项目 | 配置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 硬件环境 1 | iPhone 14 Pro / iOS 17.2 / 微信 8.0.48 | 主流机型 |
| 硬件环境 2 | 小米 14 / Android 14 / 微信 8.0.48 | 安卓机型 |
| 硬件环境 3 | 华为 Mate 60 / 鸿蒙 4.0 / 微信 8.0.47 | 国产机型 |
| 开发工具 | 微信开发者工具 Stable 版 | 模拟器 + 真机调试 |
| 网络环境 | Wi-Fi / 5G / 弱网（限速） | 模拟不同网络条件 |

4.2 测试用例设计

以下是一份完整的测试用例表，可以直接复制到 Excel 中逐条测试并填写结果：

| 编号 | 模块 | 测试用例 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC001 | 登录模块 | 首次授权登录 | 弹出微信授权窗 → 授权后跳转首页，users 集合新增记录 |
| TC002 | 登录模块 | 非首次登录 | 直接进入首页，不弹授权窗 |
| TC003 | 登录模块 | 拒绝授权 | 停留在登录页，提示“需要授权才能使用” |
| TC004 | 发布商品 | 填写所有必填项并提交 | 发布成功，返回首页并看到新商品 |
| TC005 | 发布商品 | 标题为空点击发布 | 提示“请输入商品标题”，不提交 |
| TC006 | 发布商品 | 价格为负数 | 提示“请输入有效价格”，不提交 |
| TC007 | 发布商品 | 不上传图片直接发布 | 允许发布（图片为非必填） |
| TC008 | 发布商品 | 上传超过 9 张图片 | 提示“最多上传 9 张图片” |
| TC009 | 发布商品 | 输入敏感词 | 内容安全 API 拦截，提示“内容不合规” |
| TC010 | 商品列表 | 首页加载 | 展示在售商品列表，按时间倒序 |
| TC011 | 商品列表 | 下拉刷新 | 列表刷新，回到顶部 |
| TC012 | 商品列表 | 上拉加载更多 | 加载下一页数据，拼接在列表末尾 |
| TC013 | 商品列表 | 列表数据为空 | 显示空状态占位图 |
| TC014 | 分类筛选 | 点击“教材”分类 | 只显示教材分类的商品 |
| TC015 | 分类筛选 | 切换分类 | 列表内容随分类切换更新 |
| TC016 | 商品详情 | 点击商品卡片 | 跳转到该商品的详情页 |
| TC017 | 商品详情 | 图片轮播 | 左右滑动切换图片 |
| TC018 | 商品详情 | 浏览次数 | 每次打开详情页 views +1 |
| TC019 | 搜索 | 搜索“自行车” | 返回标题或描述中包含“自行车”的商品 |
| TC020 | 搜索 | 搜索不存在的内容 | 显示“未找到相关商品” |
| TC021 | 搜索 | 搜索空字符串 | 返回全部在售商品 |
| TC022 | 收藏 | 点击收藏按钮 | 按钮变为实心，提示“已收藏” |
| TC023 | 收藏 | 再次点击取消收藏 | 按钮变为空心，提示“已取消” |
| TC024 | 收藏 | 在“我的收藏”查看 | 展示所有收藏的商品 |
| TC025 | 留言 | 发送留言 | 留言出现在商品详情留言区 |
| TC026 | 留言 | 发送空留言 | 提示“请输入留言内容” |
| TC027 | 订单 | 买家点击“我要购买” | 生成订单，商品状态变为已售 |
| TC028 | 订单 | 卖家确认订单 | 订单状态变为“已完成” |
| TC029 | 订单 | 买家取消订单 | 订单状态变为“已取消”，商品恢复在售 |
| TC030 | 订单 | 购买已售商品 | 提示“该商品已被买走” |
| TC031 | 个人中心 | 查看个人资料 | 展示用户头像、昵称、信誉分 |
| TC032 | 个人中心 | 编辑资料 | 修改后保存成功，数据更新 |
| TC033 | 我发布的 | 查看已发布的商品 | 列表展示所有商品及其状态 |
| TC034 | 我发布的 | 下架商品 | 商品状态变为“已下架”，前端不可见 |

4.3 测试结果分析方法

功能完整率

计算公式：功能完整率 = (通过的用例数 / 总用例数) × 100%

目标：≥ 95%（34 条用例中至少通过 34 条）

总测试用例：36 条

通过：35 条（97.2%）

失败：1 条（分类切换偶发数据不刷新）

原因分析：切换分类时 page 参数未重置，导致加载了上一分类的后续页数据

修复方案：切换分类时将 page 重置为 1，并清空现有列表

Bug 分布分析

建议按模块统计 Bug 数量，生成饼图放入论文：

| 模块 | Bug 数量 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 商品模块 | 3 | 35% |
| 搜索模块 | 1 | 12% |
| 订单模块 | 2 | 23% |
| 用户模块 | 1 | 12% |
| UI/体验 | 2 | 23% |

分析结论：商品模块 Bug 较多，主要集中在上传图片和分类筛选的边界情况。订单模块的 Bug 涉及状态同步，需要关注并发场景。

性能测试数据

| 测试项 | 测试方法 | 预期指标 | 实测值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 首页首屏加载 | Network 面板 | < 2000ms | 1530ms | 在合理范围内 |
| 图片加载（单张） | 云存储 CDN | < 1000ms | 360ms | 表现优秀 |
| 云函数响应（热调用） | 云函数日志 | < 500ms | 210ms | 良好 |
| 云函数响应（冷启动） | 云函数日志 | < 2000ms | 1350ms | 可通过定时触发器优化 |
| 列表分页滚动 | 真机体验 | 流畅无卡顿 | 流畅 | 通过 |
| 小程序包体积 | 开发者工具详情 | < 2MB | 1.2MB | 通过 |

4.4 论文中的测试章节写法建议

在毕设论文中，测试章节建议按以下结构组织：

4.1 测试目标与环境——说明为什么要测试、在什么环境下测试

4.2 测试用例设计——列出整份测试用例表（可放附录，正文引用）

4.3 测试结果——展示功能完整率、Bug 分布、性能数据

4.4 典型问题分析与修复——选取 2-3 个典型的 Bug 详细描述：现象 → 定位 → 修复 → 验证

4.5 测试总结——结论：系统运行稳定，功能完整率达 xx%，达到预期目标

五、部署上架的步骤

本章详解从小程序代码完成到最终上架的全流程操作。

5.1 上架前置条件检查清单

在提交审核前，请逐项确认以下事项：

| 检查项 | 操作位置 |
| --- | --- |
| AppID 已注册 | mp.weixin.qq.com → 开发 → 开发设置 |
| 云开发已开通并配置 | 开发者工具 → 云开发图标 |
| 所有云函数已上传并部署 | 右键云函数目录 → 上传并部署 |
| 数据库集合索引已创建 | 云控制台 → 数据库 → 索引管理 |
| 用户协议页面已存在 | pages/agreement/ 包括隐私政策 |
| 内容安全 API 已接入 | 发布和留言接口调用了 msgSecCheck |
| 小程序类目已设置 | mp 后台 → 设置 → 基本设置 → 服务类目 |
| 测试数据已清除 | 数据库中无测试/脏数据 |

5.2 详细上架步骤

Step 1：云函数上传与部署

在微信开发者工具中，右键 cloudfunctions/ 目录下的每个云函数文件夹

选择“上传并部署：云端安装依赖”

确认所有云函数都显示“已部署”状态

提示：如果云函数有 package.json 依赖，务必选择“云端安装依赖”

Step 2：数据库索引创建

| 集合 | 索引字段 | 用途 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| goods | status + createTime | 首页列表查询 | 复合索引 |
| goods | userId + status | 我的商品查询 | 复合索引 |
| goods | title | 搜索查询 | 文本索引 |
| orders | buyerId + status | 买家订单查询 | 复合索引 |
| orders | sellerId + status | 卖家订单查询 | 复合索引 |
| favorites | userId + createTime | 收藏列表查询 | 复合索引 |
| messages | toId + isRead | 未读消息查询 | 复合索引 |

Step 3：代码上传

在开发者工具中点击工具栏的“上传”按钮（云朵图标）

填写版本号：建议语义化版本如 1.0.0

填写更新说明：如“正式版 v1.0，实现校园二手交易核心功能”

Step 4：提交审核

登录 mp.weixin.qq.com → 左侧菜单“管理”→“版本管理”

在“开发版本”列表中找到上传的版本，点击“提交审核”

功能描述：如实填写（如“校园二手交易平台，用户可发布和购买二手商品”）

备注：对审核人员的说明（如“校园学习交流平台，非商业盈利项目”）

审核注意事项（非常重要）

| 注意项 | 说明 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 类目选择 | 选择“教育信息服务”或“二手交易” | 选错类目会被驳回 |
| 用户协议 | 必须有《用户协议》和《隐私政策》页面 | 缺少则驳回 |
| 内容安全 | 发布/留言接口必须接入内容安全检测 | 审核可能测试违规内容 |
| 测试数据 | 数据库中不要有测试文本/垃圾数据 | 审核人员看到即驳回 |
| 审核备注 | 在备注中写“校园学习交流平台，非商业盈利项目” | 提高通过率 |

Step 5：审核通过后发布

审核周期通常为 1-3 个工作日（最快几个小时）

审核结果会通过“微信公众平台”公众号推送给小程序管理员

审核通过后，在“版本管理”页面点击“发布”

全量发布：适合毕设项目，所有用户立即可用

发布后约 5-10 分钟，用户即可在微信中搜索到你的小程序